Tesztelési Terv

Nagypapa Házai – Közösségi Ingatlanhasználati Platform

Készítés dátuma: 2026. április 13.

Készítők: Bota Csongor, Kania Áron Nontawat, Batsukh Temuujin

Verzió: 1.0

# 1. Bevezetés

A tesztelési terv célja, hogy meghatározza a Nagypapa Házai projekt tesztelési folyamatát, módszereit, eszközeit és felelőseit. A dokumentum biztosítja, hogy a rendszer megfeleljen a funkcionális és nem funkcionális követelményeknek. A projekt egy ASP.NET Core Blazor Server (.NET 8) alapú webalkalmazás, amely közösségi ingatlanhasználati funkciókat valósít meg.

# 2. Tesztelési célok

- A rendszer hibamentes működésének igazolása

- A funkcionális követelmények teljesülésének ellenőrzése

- A nem funkcionális követelmények (teljesítmény, biztonság, használhatóság) vizsgálata

- A hibák feltárása és dokumentálása

- A bejelentkezési, regisztrációs és foglalási folyamatok helyességének igazolása

- Az adminisztrátori funkciók (jóváhagyás, elutasítás) helyes működésének ellenőrzése

# 3. Tesztelési módszerek

- Manuális tesztelés – böngészőn keresztüli kézi ellenőrzés

- Fekete doboz tesztelés – a felhasználói felület és API végpontok funkcionális vizsgálata

- Integrációs tesztelés – Blazor frontend és SQL Server adatbázis együttműködése

- Rendszertesztelés – az alkalmazás teljes munkafolyamatának végigvizsgálata

- API tesztelés – Postman segítségével (NagypapaHazai.API végpontok)

- Felhasználói tesztelés (UAT) – valós felhasználói scenáriók lefuttatása

# 4. Tesztelési környezet

| Komponens | Részletek |
| --- | --- |
| Operációs rendszer | Windows 10 / Windows 11 |
| Böngészők | Google Chrome 123+, Microsoft Edge 123+, Firefox 124+ |
| Szerver környezet | ASP.NET Core 8, Kestrel – https://localhost:7206 / http://localhost:5011 |
| Adatbázis | Microsoft SQL Server (SQLEXPRESS) – Entity Framework Core 8 migrációk |
| Fejlesztői eszközök | Visual Studio 2022, Postman, Swagger (NagypapaHazai.API) |
| Tesztelési fiókok | admin@nagypapahazai.hu / Admin123! ¦ teszt@nagypapahazai.hu / Teszt123! |

# 5. Tesztelendő funkciók

| Modul | Funkció | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Hitelesítés | Regisztráció | Új felhasználó létrehozása email + jelszó kombinációval (BCrypt hash) |
| Hitelesítés | Bejelentkezés | Session-alapú bejelentkezés, szerepkör ellenőrzés (User / Admin) |
| Hitelesítés | Kijelentkezés | Session törlése, átirányítás a főoldalra |
| Ingatlanok | Ingatlanok listázása | Az összes aktív ingatlan megjelenítése képpel, leírással |
| Ingatlanok | Ingatlan részletei | Egyedi ingatlan adatok és foglaltsági naptár megtekintése |
| Ingatlanok | Ingatlan szerkesztése (Admin) | Név, helyszín, kapacitás, státusz, extra info módosítása |
| Foglalás | Új foglalás leadása | Ingatlan, dátumtartomány és csereajánlat megadása – ütközésvizsgálattal |
| Foglalás | Saját foglalások listázása | Bejelentkezett felhasználó foglalásainak megtekintése státusszal |
| Foglalás | Foglalás lemondása | Függőben lévő foglalás törlése a felhasználó által |
| Foglalás | Foglalás kezelése (Admin) | Jóváhagyás (approved) / elutasítás (rejected) admin megjegyzéssel |
| Foglalás | Naptár nézet | Havi naptár, szabad/foglalt/függőben napok vizuális jelölésével |
| Esemény | Események listázása | Workshop-ok, táborok, programok megtekintése |
| Esemény | Eseményre jelentkezés | Bejelentkezett felhasználó jelentkezése – létszámkorlát ellenőrzéssel |
| Esemény | Esemény létrehozása (Admin) | Cím, leírás, dátum, max. létszám, ingatlan megadása |
| Admin Dashboard | Összesített áttekintés | Ingatlanok, foglalások, felhasználók, események listája egy oldalon |
| API | Auth végpontok | POST /api/Auth/register és POST /api/Auth/login tesztelése Postmannel |
| API | Bookings végpontok | GET /api/Bookings, GET /api/Bookings/user/{id}, POST /api/Bookings |

# 6. Nem tesztelendő funkciók

- JWT token alapú autentikáció (az API-ban megjegyzésként szerepel, a vizsgaremekbe nem kerül bele)

- E-mail értesítési rendszer (nem implementált)

- Automatizált Selenium tesztek (kézi teszteléssel helyettesítve)

- Teljesítmény / terhelési tesztek (nem cél)

# 7. Tesztelési ütemezés

| Tesztelési fázis | Időpont | Felelős |
| --- | --- | --- |
| Modul tesztelés | 2026. április 8–10. | Bota Csongor, Kania Áron Nontawat |
| Integrációs teszt | 2026. április 11. | Batsukh Temuujin |
| Rendszerteszt | 2026. április 12. | Bota Csongor |
| UAT (felhasználói teszt) | 2026. április 13. | Kania Áron Nontawat |
| Hibák javítása | 2026. április 13–14. | Teljes csapat |

# 8. Tesztelési eszközök

- Postman – NagypapaHazai.API REST végpontjainak tesztelése

- Swagger (OpenAPI) – /swagger UI az API projektben

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) – adatbázis állapot ellenőrzése

- Google Chrome DevTools – hálózati kérések, konzol hibák figyelése

- Visual Studio 2022 – kód szintű debugolás, breakpointok

- GitHub Issues – hibajegyek rögzítése és nyomon követése

# 9. Hibakezelés és jelentés

- Hibák rögzítése GitHub Issues-ben (Title, Description, Steps to Reproduce, Expected vs. Actual)

- Kritikus – az alkalmazás nem indul el, vagy alapfunkció teljesen hibás

- Magas – egy fő funkció nem működik (pl. bejelentkezés sikertelen)

- Közepes – funkció működik, de helytelen eredményt ad (pl. ütközésvizsgálat kihagyja a foglalást)

- Alacsony – megjelenítési probléma, felirat hiba, UX apróság

- Javítás után: a hibajegyet lezárják (Closed) és a tesztet megismétlik

Tesztelési Jegyzőkönyv

Nagypapa Házai – Közösségi Ingatlanhasználati Platform

Készítés dátuma: 2026. április 13.

Verzió: 1.0

# 1. Bevezetés

A tesztelési jegyzőkönyv a tesztelési terv alapján végrehajtott tesztek eredményeit tartalmazza. A dokumentum rögzíti a hibákat, eltéréseket és a sikeres teszteseteket. A tesztelés a Nagypapa Házai alkalmazás összes főmodulját lefedi: hitelesítés, ingatlankezelés, foglalás, naptár és eseménykezelés.

# 2. Tesztelési környezet

| Komponens | Részletek |
| --- | --- |
| Hardver | HP EliteBook 840 G8, Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro 23H2 |
| Böngésző | Google Chrome 124.0.6367.62 |
| Backend | ASP.NET Core 8.0, https://localhost:7206 |
| Adatbázis | SQL Server 2022 Express – NagypapaHazai_db |

# 3. Tesztesetek

## TC-001 – Regisztráció

| TC-001 – Új felhasználó regisztrálása |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-001 |
| Modul | Hitelesítés |
| Funkció | Új felhasználó regisztrálása |
| Leírás | Új felhasználó létrehozása valós adatokkal a /register oldalon. |
| Előkészítés | Az alkalmazás fut, nincs bejelentkezett felhasználó, a teszt email nem szerepel az adatbázisban. |
| Bemenet | Felhasználónév: Teszt Elek ¦ Email: teszt2@nagypapahazai.hu ¦ Jelszó: Teszt123! |
| Elvárt eredmény | Sikeres regisztráció után átirányítás a /login oldalra. |
| Kapott eredmény | Az átirányítás megtörtént, az adatbázisban megjelent az új User rekord BCrypt hashelt jelszóval. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-002 – Bejelentkezés (helyes adatok)

| TC-002 – Bejelentkezés érvényes adatokkal |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-002 |
| Modul | Hitelesítés |
| Funkció | Bejelentkezés érvényes adatokkal |
| Leírás | Regisztrált felhasználó bejelentkezése a /login oldalon. |
| Előkészítés | Az alkalmazás fut, teszt@nagypapahazai.hu fiók létezik az adatbázisban. |
| Bemenet | Email: teszt@nagypapahazai.hu ¦ Jelszó: Teszt123! |
| Elvárt eredmény | Sikeres bejelentkezés, átirányítás a főoldalra, navbar mutatja a felhasználónevet. |
| Kapott eredmény | Sikeres bejelentkezés, session létrejött, a navbar helyesen mutatja a felhasználó nevét. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-003 – Bejelentkezés (helytelen jelszó)

| TC-003 – Bejelentkezés hibás jelszóval |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-003 |
| Modul | Hitelesítés |
| Funkció | Bejelentkezés hibás jelszóval |
| Leírás | Ellenőrzés, hogy helytelen jelszó esetén megfelelő hibaüzenet jelenik-e meg. |
| Előkészítés | Az alkalmazás fut, teszt@nagypapahazai.hu fiók létezik. |
| Bemenet | Email: teszt@nagypapahazai.hu ¦ Jelszó: HelytelenJelszo99! |
| Elvárt eredmény | Hibaüzenet: „Hibás email vagy jelszó." – nem történik bejelentkezés. |
| Kapott eredmény | A hibaüzenet megjelent, a session nem jött létre. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-004 – Foglalás létrehozása

| TC-004 – Új foglalás leadása |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-004 |
| Modul | Foglalás |
| Funkció | Új foglalás leadása |
| Leírás | Bejelentkezett felhasználó foglalást ad le a Faház a Bakonyban ingatlanra. |
| Előkészítés | Bejelentkezve mint teszt@nagypapahazai.hu, a Faház a Bakonyban ingatlan elérhető, a dátumtartomány szabad. |
| Bemenet | Ingatlan: Faház a Bakonyban ¦ Érkezés: 2026-05-10 ¦ Távozás: 2026-05-15 ¦ Csereajánlat: Füvet nyírok |
| Elvárt eredmény | A foglalás létrejön „pending" státusszal, megjelenik a „Saját foglalásaim" listában. |
| Kapott eredmény | A foglalás megjelent pending státusszal az adatbázisban és a felhasználó listájában. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-005 – Ütközésvizsgálat

| TC-005 – Foglalás ütközésvizsgálata |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-005 |
| Modul | Foglalás |
| Funkció | Foglalás ütközésvizsgálata |
| Leírás | Ellenőrzés, hogy már jóváhagyott foglalással ütköző új foglalás megakadályozható-e. |
| Előkészítés | Létezik egy „approved" státuszú foglalás a Vízparti Nyaralóra 2026-06-01 és 2026-06-07 között. |
| Bemenet | Ingatlan: Vízparti Nyaraló ¦ Érkezés: 2026-06-03 ¦ Távozás: 2026-06-05 |
| Elvárt eredmény | Hibaüzenet: „Erre az időszakra az ingatlan már foglalt!" – foglalás nem jön létre. |
| Kapott eredmény | A hibaüzenet megjelent, a foglalás nem kerül az adatbázisba. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-006 – Admin jóváhagyás

| TC-006 – Foglalás jóváhagyása adminisztrátorként |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-006 |
| Modul | Foglalás (Admin) |
| Funkció | Foglalás jóváhagyása adminisztrátorként |
| Leírás | Admin felhasználó jóváhagy egy pending foglalást az admin dashboardon. |
| Előkészítés | Bejelentkezve mint admin@nagypapahazai.hu, létezik legalább egy pending foglalás. |
| Bemenet | Admin Dashboard → Foglalások lista → TC-004 foglalás → Jóváhagyás gomb |
| Elvárt eredmény | A foglalás státusza „approved"-ra vált, az érintett napok pirosra váltanak a naptárban. |
| Kapott eredmény | A státusz helyesen frissült approved-ra, a naptárban a napok piros (foglalt) jelölést kaptak. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-007 – Naptár hónapváltás

| TC-007 – Naptár hónapváltás gomb |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-007 |
| Modul | Foglalás – Naptár |
| Funkció | Naptár hónapváltás gomb |
| Leírás | Ellenőrzés, hogy a naptár előre- és visszalépés gombjai helyesen töltik be a következő/előző hónapot. |
| Előkészítés | Bejelentkezve, a BookingCreate oldalon ki van választva a Faház a Bakonyban ingatlan. |
| Bemenet | Kattintás a „>" (következő hónap) gombra, majd a „<" (előző hónap) gombra. |
| Elvárt eredmény | A naptár fejléce a helyes hónapot mutatja, a foglaltsági adatok újratöltődnek. |
| Kapott eredmény | A hónapváltás és az adatok újratöltése helyesen működött. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-008 – Esemény létrehozása (Admin)

| TC-008 – Új esemény felvétele |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-008 |
| Modul | Esemény (Admin) |
| Funkció | Új esemény felvétele |
| Leírás | Admin létrehoz egy új eseményt és ingatlanhoz rendeli. |
| Előkészítés | Bejelentkezve mint admin, az Admin Dashboard elérhető. |
| Bemenet | Cím: Kézműves hétvége ¦ Ingatlan: Villányi Vendégház ¦ Kezdés: 2026-05-20 ¦ Vége: 2026-05-22 ¦ Max. résztvevő: 12 |
| Elvárt eredmény | Az esemény megjelenik az Események listában a megadott adatokkal. |
| Kapott eredmény | Az esemény sikeresen létrejött és látható az admin felületen és a nyilvános eseményes listán. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-009 – API bejelentkezés (Postman)

| TC-009 – POST /api/Auth/login |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-009 |
| Modul | API – Hitelesítés |
| Funkció | POST /api/Auth/login |
| Leírás | A NagypapaHazai.API bejelentkezési végpontjának tesztelése Postmannel. |
| Előkészítés | Az API projekt fut (https://localhost:7206), admin fiók létezik az adatbázisban. |
| Bemenet | POST https://localhost:7206/api/Auth/login – Body: { "email": "admin@nagypapahazai.hu", "password": "Admin123!" } |
| Elvárt eredmény | HTTP 200 OK válasz, a response body tartalmazza a User objektumot (PasswordHash üres). |
| Kapott eredmény | HTTP 200 OK érkezett, a User adat visszaérkezett, a PasswordHash mező üres stringként szerepelt. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## TC-010 – Regisztráció duplikált email

| TC-010 – Regisztráció már foglalt emaillel |  |
| --- | --- |
| Azonosító | TC-010 |
| Modul | Hitelesítés |
| Funkció | Regisztráció már foglalt emaillel |
| Leírás | Ellenőrzés, hogy a rendszer megakadályozza a duplikált email regisztrációt. |
| Előkészítés | teszt@nagypapahazai.hu fiók már létezik az adatbázisban. |
| Bemenet | Email: teszt@nagypapahazai.hu ¦ Felhasználónév: MásikNév ¦ Jelszó: Teszt123! |
| Elvárt eredmény | Hibaüzenet: „Ez a felhasználónév vagy email már foglalt!" – regisztráció megtagadva. |
| Kapott eredmény | A hibaüzenet megjelent, új rekord nem jött létre az adatbázisban. |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## 3.2. Tesztesetek összesítése

| Azonosító | Modul | Eredmény | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Hitelesítés | Sikeres | – |
| TC-002 | Hitelesítés | Sikeres | – |
| TC-003 | Hitelesítés | Sikeres | – |
| TC-004 | Foglalás | Sikeres | – |
| TC-005 | Foglalás | Sikeres | – |
| TC-006 | Foglalás (Admin) | Sikeres | – |
| TC-007 | Naptár | Sikeres | – |
| TC-008 | Esemény (Admin) | Sikeres | – |
| TC-009 | API | Sikeres | – |
| TC-010 | Hitelesítés | Sikeres | – |

# 4. Hibajegyek összesítése

A tesztelési folyamat során nem keletkeztek kritikus vagy magas súlyosságú hibák. Az összes teszteset sikeresen teljesült az elvárásoknak megfelelően.

| Issue ID | Leírás | Súlyosság | Állapot | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Nem keletkezett nyílt hibajegy | – | – | – |

# 5. Tesztelés eredményeinek összegzése

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Elvégzett tesztesetek száma | 10 |
| Sikeres tesztek száma | 10 |
| Sikertelen tesztek száma | 0 |
| Kritikus hibák | 0 |
| Javított hibák | 0 |
| Teszt lefedettség (főfunkciók) | 100% (hitelesítés, foglalás, naptár, esemény, API) |

A tesztelési folyamat eredményei alapján a Nagypapa Házai alkalmazás összes vizsgált funkciója helyesen működik. A rendszer alkalmas a vizsgaremek bemutatójára. Kritikus vagy magas súlyosságú hiba nem maradt nyitva.